E - BUSINESS

SISTEM BUKU TAMU

Dosen Pengampu : Sri Sumarlinda, M.Kom., Ph.D

Disusun Oleh :

Ardhani Arya Putra

Fathoni Novantoro

Lintang Faa’is Hakim Rabbani Gumilar

Muhammad Zainul Arifin

Uswatun Khasanah

Rahundra Zasli Nafis

Yohanes Johan Klau

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

2026

- Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan pengembangan Sistem Buku Tamu Digital di MAN yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data tamu secara elektronik. Berdasarkan hasil revisi dan konsultasi, sistem ini dikembangkan tidak hanya untuk pencatatan tamu, tetapi juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti barcode dan sistem antrian berdasarkan layanan agar lebih terstruktur dan efisien.

- Tujuan Proyek

- Menggantikan buku tamu manual menjadi sistem digital

- Mempermudah pencatatan dan pencarian data tamu

- Mengelola kunjungan tamu berdasarkan kebutuhan layanan

- Meningkatkan efisiensi pelayanan di lingkungan MAN

- Hasil Revisi & Konsultasi

- Penambahan fitur Barcode untuk identifikasi tamu

- Penambahan fitur Sistem Antrian (dipisah berdasarkan layanan)

- Pembagian layanan menjadi beberapa bagian:

- FO (Front Office)

- CS (Customer Service)

- PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)

- Kurikulum

- BK (Bimbingan Konseling)

- Perbaikan alur sistem agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di instansi pendidikan

- Progress / Kemajuan Proyek

Analisis kebutuhan sistem sudah diperbarui sesuai revisi

Desain database sudah ditambahkan:

- Tabel antrian

- Tabel layanan

- Desain UI/UX sudah diperbarui (penambahan pilihan layanan)

Fitur yang sudah dibuat:

- Form input data tamu

- Pilihan layanan (FO, CS, PMB, Kurikulum, BK)

- Penyimpanan data ke database

Mulai pengembangan fitur:

- Sistem nomor antrian otomatis

- Integrasi barcode (masih tahap awal)

- Hasil Sementara

- Tamu sudah bisa menginput data dan memilih layanan

- Sistem sudah menyimpan data tamu sesuai layanan

- Nomor antrian mulai terbentuk (basic)

- Struktur sistem sudah lebih jelas dibanding versi awal

- Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala selama pengembangan:

- Implementasi barcode masih belum maksimal

- Logika sistem antrian (dipisah per layanan) masih dalam proses

- Pengaturan alur agar tidak bentrok antar layanan

- Tampilan UI masih perlu penyesuaian

- Solusi yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

- Mempelajari referensi implementasi barcode

- Mencoba logika antrian terpisah per kategori layanan

- Diskusi dengan teman dan mencari referensi tambahan

- Melakukan uji coba sistem secara bertahap

- Rencana pengembangan berikutnya:

- Menyelesaikan fitur barcode (generate & scan)

- Menyempurnakan sistem antrian per layanan

- Menambahkan fitur:

- Tampilan antrian real-time

- Dashboard admin

- Memperbaiki tampilan agar lebih user-friendly

- Melakukan testing keseluruhan sistem

- Kesimpulan

Setelah dilakukan revisi dan konsultasi, sistem mengalami pengembangan yang cukup signifikan, terutama pada penambahan fitur barcode dan sistem antrian berbasis layanan.

Meskipun beberapa fitur masih dalam tahap pengembangan, sistem sudah menunjukkan arah yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan instansi.